## Slide 1: Ingeniería de Software Sistema de Gestión de Biblioteca Universitaria: BooksMGTM
Integrantes: Benjamín Vásquez, Sebastián Toro
Sección: 008D
Sede: San Bernardo
Carrera: Analista Programador
Docente: E. Mallén Gonzalez
Fecha: 07/07/2026

## Slide 2
La Crisis Operativa Actual
UNILIB enfrenta pérdidas drásticas de activos bibliográficos y una ineficiencia severa en los flujos diarios:
Propósito de BooksMGMT
Desarrollar una solución web robusta para centralizar e integrar el ciclo completo de la biblioteca:
❌ Registros manuales desactualizados.
❌Imposibilidad de ubicar ejemplares físicos.
❌Nula visibilidad remota para los alumnos.
✅Control total de inventario y estanterías.
✅Trazabilidad absoluta de préstamos y stock.
✅Consulta remota responsiva multicriterio.
Contexto y Problemática de UNILIB

## Slide 3: Ámbito del Sistema
Nombre del Sistema: BooksMGMT
Qué hará:
  Gestión de Usuarios: Control y roles perimetrales de acceso.
  Gestión de Libros y Materiales: CRUD de títulos y pasillo/estante exacto.
  Registro de Préstamos y Devoluciones: Trazabilidad del circulante activo.
  Catálogo en Línea: Búsqueda ágil y visualización remota.
  Generación de Reportes: Reportes de demanda para dirección.
Qué no hará:
  Gestión Financiera
  Distribución de E-books.
  Integración con Sistemas Externos.
Usuarios Involucrados:
  Administrador de biblioteca
  Bibliotecario
  Asistente de bibliotecario
  Docente
  Estudiante/Investigador

## Slide 4: Metodología, Ciclo de Vida y Estándares
La planificación se sustenta bajo la metodología RUP (Rational Unified Process), garantizando un enfoque iterativo enfocado en mitigar riesgos de arquitectura y cumplir con las normas IEEE 830 e ISO 9000.
Fase de Inicio
Establecimiento de alcance de los 5 módulos funcionales, modelado de actores institucionales y matriz de requerimientos (IEEE 830).
Elaboración
Diseño de la arquitectura modular Spring Boot, modelado relacional MySQL y mitigación de dependencias técnicas.
Construcción
Desarrollo iterativo. Codificación Java/Thymeleaf y persistencia estructurada mediante Repositorios JPA.
Transición
Verificación técnica de calidad (QA), testing bajo Zephyr, remediación de defectos críticos y despliegue del prototipo funcional.
I
E
C
T

## Slide 5: Planificación del Proyecto y Carta Gantt
Desarrollo con un periodo total de 15 semanas (22 de marzo a 07 de julio).
Optimización de la estructura de desglose de trabajo (EDT)
Transición fluida entre las fases de Inicio, Elaboración, Construcción y Transición de la metodología RUP.

## Slide 6
Alineados con el documento técnico ERS, se definieron 15 requerimientos funcionales críticos. Aquí se exponen los más relevantes para la operación de la biblioteca:
RF.1: Selector de Perfil
RF.3: CRUD de Inventario
RF.4: Coordenadas Físicas
RF.6/RF.7: Búsqueda Multicriterio / ISBN
RF.9/RF.10: Control de Préstamos
RF.11: Alertas Automáticas
Interfaz de bienvenida que deriva automáticamente a la pantalla de control correcta según privilegios de rol.
Operaciones de persistencia atómica para registrar, modificar o dar de baja ejemplares físicos.
Vinculación relacional de cada libro con un pasillo, estante y nivel dentro del almacén bibliográfico.
Filtros de catálogo ágiles por Título, Autor, Materia o mediante escaneo de código ISBN estructurado.
Registrar salidas de libros vinculadas a cuentas activas y actualizar stock automáticamente al registrar devoluciones.
Generación autónoma y envío SMTP de avisos informativos previos o ante vencimientos pendientes.
Especificación de Requisitos Funcionales

## Slide 7
Usabilidad y Desempeño
Seguridad y Disponibilidad
RNF.1: Diseño Responsivo: Interfaces adaptables utilizando Thymeleaf + Bootstrap para smartphones y PCs.
RNF.2: Tiempo de Respuesta: Búsquedas y reportes procesados e indexados en un tiempo límite inferior a 2 segundos.
RNF.4: Cifrado HTTPS: Transmisión segura y cifrado obligatorio de datos sensibles de usuarios y préstamos.
RNF.5: Alta Disponibilidad: Soporte operativo estable con nivel de servicio mínimo del 99% en periodos académicos.
Especificación de Requisitos No Funcionales
RNF.3: Persistencia y Consistencia Transaccional: Las operaciones deben ser consistentes para evitar corrupción de datos

## Slide 8
El Modelo de Dominio
La arquitectura lógica se rige por un sólido modelo de orientación a objetos (Java):
Patrón en Capas Adoptado
Implementado de forma desacoplada en el ecosistema Java / Spring Boot:
Clase abstracta de dominio: Usuario.
Subclases concretas con herencia real: Administrador, Bibliotecario, Asistente, Alumno.
Clases transaccionales y de persistencia: Prestamo, Libro, UbicacionFisica, Notificacion.
Capa de Presentación: Front-end con Thymeleaf y HTML semántico responsivo.
Capa de Lógica de Negocio: Clases de servicio (@Service) independientes.
Capa de Persistencia: Spring Data JPA encapsulando la base de datos MySQL.
Arquitectura Kruchten 4+1 & Modelo de Dominio

## Slide 9
Norma ISO/IEC 25010
Fiabilidad Transaccional: Las transacciones críticas en la biblioteca son atómicas mediante persistencia estructurada. Ante fallos del servidor, los datos en MySQL se mantienen íntegros evitando datos inconsistentes.
Accesibilidad WCAG 2.0
Estándar Nivel AA: Contraste mínimo superior a 4.5:1 en todos los componentes. Controles legibles por teclado e inclusión de textos alternativos semánticos que facilitan el uso a estudiantes con discapacidad visual.
Heurísticas de Nielsen
Prevención de Errores (H5): Validación exhaustiva de campos requeridos antes de procesar envíos. Diálogos informativos y códigos de colores unificados (éxito en verde, errores en rojo) que ayudan a orientar al usuario.
Calidad de Software: ISO/IEC 25010, WCAG y Heurísticas de Nielsen

## Slide 10
Prototipo Funcional: Sistema de Gestión de Biblioteca BooksMGMT
Prototipo Funcional BooksMGMT

## Slide 11
90%
TASA DE APROBACIÓN
18 Casos Exitosos • 2 Casos de Defectos
Se diseñó un protocolo de 20 casos de prueba críticos (SCRUM-T1 al SCRUM-T20) ejecutados de manera rigurosa sobre el prototipo de alta fidelidad, asegurando la calidad del sistema antes de proceder al código de producción.
🟢 Módulo de Acceso & Catálogo: 100% aprobado sin errores lógicos.
🔴 Módulo de Préstamos: 1 defecto menor de persistencia visual de alerta.
🔴 Módulo de Reportes: 1 defecto funcional de actualización de columnas.
Plan de Pruebas y Métricas de Ejecución: Ciclo Manual en Zephyr

## Slide 12
🔴DEF-01: Mensajes de Obligatoriedad
Comportamiento observado: El mensaje visual de campo obligatorio permanecía en pantalla incluso después de rellenar las fechas de préstamo.
Acción de mejora: Modificación lógica en JS para limpiar el indicador visual de error inmediatamente al detectar el evento de entrada válido (v1.4).
🔴 DEF-02: Columna de Reportes
Comportamiento observado: Al conmutar de la tarjeta "Libros más consultados" a "Usuarios frecuentes", la tabla no reconstruía de forma dinámica sus encabezados.
Acción de mejora: Rediseñar el script de renderizado de Thymeleaf para forzar la actualización dinámica de las cabeceras de la tabla (v1.3).
Defectos y Acciones de Mejora

## Slide 13
Anexo: Planilla de especificación de Requisitos Funcionales

## Slide 14
Anexo: Planilla de especificación de Requisitos No Funcionales

## Slide 15: Anexo: Vista Escenarios: Casos de Uso
Diagrama de Casos de Uso Específico: Gestión de Usuarios

## Slide 16: Anexo: Vista Escenarios: Casos de Uso
Diagrama de Casos de Uso Específico: Catalogo en Linea

## Slide 17: Anexo: Vista Escenarios: Casos de Uso
Diagrama de Casos de Uso Específico: Generación de Reportes

## Slide 18: Anexo: Vista Escenarios: Casos de Uso
Diagrama de Casos de Uso Específico: Préstamos y Devoluciones

## Slide 19: Anexo: Vista Escenarios: Casos de Uso
Diagrama de Casos de Uso Específico: Gestión de Libros y Materiales

## Slide 20: Anexo: Vista Escenarios: Casos de Uso
Diagrama de Casos de Uso General

## Slide 21: Anexo: Vista Lógica
Diagrama de clases

## Slide 22: Anexo: Vista de Procesos
Diagrama de actividades

## Slide 23: Anexo: Vista de Implementación/Desarrollo

## Slide 24: Anexo: Vista de Despliegue/Física
Diagrama de despliegue

## Slide 25: Anexo: Modelo de Kruchten 4+1

## Slide 26: Anexo: Plan de pruebas
Se adjunta como ejemplo caso de prueba 1 (SCRUM-T-1)

## Slide 27: Anexo: Control de Versiones

## Slide 28: Conclusión